1. Перечень планируемых тестовых активностей

* Позитивное функциональное тестирование
* Построения маршрута при правильном выборе начало и конца маршрута
* Отображение сообщения “Вы прибыли”
* Построение маршрута с пустыми полями
* Переключение между вкладками
* Обратная связь при правильных введённых данных
* Обратная связь при пустых полях
* Негативное функциональное тестирование
* Построение маршрута при выборе начала маршрута без конца
* Построение маршрута при выборе одинаковых значений как в начале, так и в конце маршрута.
* Построение маршрута при выборе конца маршрута без начала
* Построение маршрута при неправильном заполнении формы построения маршрута
* Обратная связь при правильно введённых почты и сообщения, но без имени
* Обратная связь при правильно введённых почты и пароля, но без сообщения
* Обратная связь при правильно введённых сообщения и пароля, но без почты

1. Тестовая логистика

* Позитивное функциональное тестирование
* График тестирования: с 06.01.2025 до 07.01.2025(2 дня)
* Место проведения: Удалёнка
* Инструменты и технологии: Ручное тестирование
* Негативное функциональное тестирование
* График тестирования: с 08.01.2025 по 09.01.2025(2 дня)
* Место проведения: Удалёнка
* Инструменты и технологии: Ручное тестирование

1. Необходимые ресурсы

* 1 стажёр QA engineer
* ЭВМ с выходом в интернет, ПО для связи и Microsoft Office
* ЗП сотрудника в размере 3 тысячи рублей

1. Необходимые коммуникации

* Команда тестирования
* Стакхолдеры
* Программисты

1. Оценки трудозатрат

* Время выполнения: 5 дней по 2 часа в сутки
* 2 дня - Позитивное функциональное тестирование
* 2 дня - Негативное функциональное тестирование
* Затраты:
* ЗП сотрудника в размере 3 тысячи рублей

1. Зависимости и риски

* Неправильно заполненные тест-кейсы
* Не уклад в поставленное время
* Мелкие ошибки и другие недочёты из-за неопытности
* Не выполнение какого-либо требования

1. Порядок обсуждений и отчетности в процессе работы

* Отчётность раз в день через письмо на почту
* Обязательная консультация с командой тестирования раз в 2 дня